###### Druk nr 110/19                                                                                      Projekt Zarządu Województwa

###### Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 28 sierpnia 2019 r.

# UCHWAŁA NR        /           /19

# SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

# z dnia……………………. 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 i poz. 1571), art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172), § 9 ust. 2b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/369/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów z późn. zm., załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Wyrażenie zgody Wnioskodawcy wymienionemu w poz. 9 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Europejskiemu Centrum Współpracy Młodzieży, zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

2. Omówienie podstawy prawnej:

1) w myśl art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512),  do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa;

2) art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172), stanowi, że do zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy, należy dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;

3) § 9 ust. 2b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937) wskazuje, że zawarcie umów na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy wymaga zgody sejmiku województwa w postaci uchwały.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Projekt uchwały nie podlega konsultacjom/uzgodnieniom.

4. Uzasadnienie merytoryczne

Uchwałą Nr 11/400/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2019, Wnioskodawcy wymienionemu w poz. 9 załącznika 
do niniejszej uchwały, tj. Europejskiemu Centrum Współpracy Młodzieży, przyznano dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 450.000,00 zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące przebudowy budynku przy Woli Zamkowej 12a/Św. Jakuba 3-5 
w Toruniu.

W celu adaptacji budynku został stworzony projekt budowlany zamienny, zawierający ustalenia co do wykorzystania innej technologii wykonania izolacji termicznej, zmianę usytuowania klatki schodowej jako wyjścia ewakuacyjnego, dodanie do projektu budowlanego ekspertyzy technicznej zatwierdzonej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, która zawiera odstępstwa ochrony p.poż.  Przygotowanie projektu budowlanego zamiennego oraz oczekiwanie na jego zatwierdzenie przez Wydział Architektury i Budownictwa w Toruniu, wstrzymało roboty budowlane. Proces tworzenia projektu budowlanego zamiennego, oczekiwanie na jego zatwierdzenie, wstrzymanie robót budowlanych oraz szereg ustaleń z Konserwatorem Zabytków, który sprawuje nadzór nad adaptacją budynku, miało wpływ na zwiększenie kosztów inwestycji. Wykonawca robót budowlanych przedstawił koszt planowanych zmian wynikających z projektu zamiennego. Poziom tych kosztów znacznie różnił się od ceny zaoferowanej w zapytaniu ofertowym, które zostało opublikowane w bazie konkurencyjności. Konieczność przeprowadzenia niniejszych prac (ich wstrzymanie spowodowałoby ograniczenie funkcjonalności remontowanej substancji) skutkowało zawarciem umowy na domówienie, co wydłużyło proces inwestycyjny. Aktualnie etap I został zakończony wraz ze stosownymi częściowymi odbiorami właściwych instytucji i jest możliwość przystąpienia do realizacji II etapu zadania, który jest przedmiotem umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON.

Z uwagi na krótki okres realizacji inwestycji, której zakończenie przewidziano 
w umowie na dzień 30 listopada 2019 r., Wnioskodawca w obawie o niezrealizowanie 
w roku bieżącym całkowitego zakresu rzeczowego inwestycji, zwrócił się z prośbą 
o wydłużenie okresu realizacji zadania do dwóch lat budżetowych. Wydłużenie okresu realizacji umowy do dwóch lat budżetowych pozwoli na zmniejszenie ryzyka niewykonania robót budowlanych będących przedmiotem zawartej z Województwem umowy w zaplanowanym wcześniej terminie oraz zapewni prawidłowe rozliczenie całości zadania.

W przypadku Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży, dofinansowanie 
ze środków PFRON wydatkowe zostanie w całości w roku 2019. Ostatni etap zadania przewidziany na rok 2020 finansowany będzie wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wymieniony w poz. 8 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Start Bydgoszcz", ze względu na przyznanie kwoty dofinansowania mniejszej niż wnioskowana zwrócił się do tut. Urzędu z prośbą o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego zadania, a w szczególności zmniejszenie zakresu robót budowlanych. Wobec powyższego w poz. 8 załącznika dokonano zmian dotyczących całkowitych kosztów realizacji zadania oraz kwoty dofinansowania ze środków PFRON.

Ze względu na zakończenie procedur przetargowych na roboty budowlane objęte umowami na dofinansowanie robót budowlanych, w poz. 2 i 7 załącznika do niniejszej uchwały dokonano aktualizacji całkowitych kosztów realizacji zadań.

W przypadku pozostałych podmiotów wymienionych w poz. 1, 3-6 załącznika do uchwały nie następują żadne zmiany.

5. Ocena skutków regulacji

Podjęcie niniejszej uchwały nie powoduje zmiany innych uchwał lub zarządzeń.

# Footnotes

Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXI/529/17 
z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXV/579/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r., Nr XXXVII/619/17 z dnia 23 października 
2017 r., Nr XLIX/815/18 z dnia 24 września 2018 r. oraz Nr V/103/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r.