Załącznik

do uchwały Nr……………………..….

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia ………………………..…..…………..

ANEKS Nr 3

do Porozumienia Nr IF-III-T.041.115.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu

zawarty w dniu ……………………………..   2019 r. w Toruniu pomiędzy:

Miastem Inowrocław zwanym dalej Liderem Projektu, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Inowrocławia,

a

Województwem Kujawsko-Pomorskim zwanym dalej Partnerem Projektu, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w osobach:

……………………………………………………………………………………..,

……………………………………………………………………………………..,

przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa,

o następującej treści:

Działając na podstawie art. 8 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815), a także zgodnie z § 8 Porozumienia Nr IF-III-T.041.115.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

W Porozumieniu Nr IF-III-T.041.115.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia
prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie
drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu (z późn. zm.) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Strony przewidują wykonanie zadania do dnia 31 grudnia 2020 r.”.

§ 2

Aneks Nr 3 do Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3

Aneks Nr 3 do Porozumienia sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden otrzymuje Lider Projektu i dwa egzemplarze Partner Projektu.

WOJEWÓDZTWO					            	   MIASTO

KUJAWSKO-POMORSKIE					        INOWROCŁAW