###### Druk nr 56/21	Projekt Zarządu Województwa

###### Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2021 r.

# UCHWAŁA NR    /      /21

# SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

# z dnia……………………. 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), § 9 ust. 2b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/315/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zmienionej uchwałą Nr XXVI/379/20 z dnia 26 października 2020 r. oraz uchwałą Nr XXXI/447/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r., załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany do zawartej umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów z Wnioskodawcą wymienionym w poz. 7 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Prowincją Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księżmi Pallotynami), w zakresie wydłużenia okresu realizacji zadania do trzech lat budżetowych.

2. Omówienie podstawy prawnej:

1) w myśl art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa;

2) art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) stanowi, że do zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy, należy dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, 
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;

3) § 9 ust. 2b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 937) wskazuje, że zawarcie umów na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy wymaga zgody sejmiku województwa w postaci uchwały.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Projekt uchwały nie podlega konsultacjom/uzgodnieniom.

4. Uzasadnienie merytoryczne

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/315/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zmienionej uchwałą Nr XXVI/379/20 z dnia 26 października 2020 r. oraz uchwałą Nr XXXI/447/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zawarcie z Wnioskodawcą wymienionym w poz. 7 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Prowincją Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księżmi Pallotynami) umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy. W załączniku do uchwały wskazano, że roboty budowlane zostaną przeprowadzone w latach 2020-2021.

Ze względu na opóźnienie w realizacji inwestycji leżące po stronie wykonawcy robót, Wnioskodawca w obawie o niezrealizowanie w roku bieżącym pozostałego do wykonania zakresu rzeczowego inwestycji, której zakończenie przewidziano w umowie na dzień 30 września 2021 r., zwrócił się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji zadania do trzech lat budżetowych. Aktualnie pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót trwają negocjacje zmierzające do wypracowania programu naprawczego. Wypracowanie konstruktywnego porozumienia nie jest na tą chwilę pewne i może skutkować odstąpieniem od umowy przez inwestora, gdyż  wykonawca od początku kwietnia 2021 r. nie prowadzi  żadnych robót budowlanych, zaś w okresie od ostatniego odbioru częściowego tj. od grudnia 2020 roku nie zrealizował żadnego etapu prac określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym w stopniu umożliwiającym jego odbiór i rozliczenie. W przypadku braku porozumienia z dotychczasowym wykonawcą odstąpienie od umowy będzie się wiązało z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego postępowania mającego na celu wyłonienie nowego wykonawcy, co w obecnej sytuacji epidemiologicznej i biorąc pod uwagę znaczny wzrost cen na rynku budowlanym, jak również brak wolnych ekip budowlanych, z całą pewnością znacznie wydłuży okres realizacji inwestycji.

Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany do zawartej umowy z Prowincją Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księżmi Pallotynami) w zakresie wydłużenia okresu realizacji zadania zapewni bezpieczeństwo na ewentualność nie wykonania zadania przez dotychczasowego wykonawcę oraz pozwoli na przeprowadzenie nowego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i dokończenie zadania przez nowego wykonawcę. W przypadku Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) dofinansowanie ze środków PFRON 
w wys. 1.000.000,00 zł wydatkowane zostało w całości w roku 2020. Przewidziane na lata 2021-2022 pozostałe etapy zadania finansowane będą wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawcy.

W przypadku pozostałych Wnioskodawców wymienionych pod poz. 1-6 załącznika 
do uchwały nie następują żadne zmiany.

5. Ocena skutków regulacji

Podjęcie niniejszej uchwały spowoduje konieczność zmiany uchwały Nr 18/790/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2020, które będą realizowane w latach 2020-2022, z późn. zm. w zakresie wydłużenia okresu realizacji zadania do trzech lat budżetowych.