###### Druk nr 77/21	Projekt Zarządu Województwa

###### Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r.

UCHWAŁA NR    /      /21

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia ……………….. 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), § 9 ust. 2b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 937), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/315/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Nr XXVI/379/20 z dnia 26 października 2020 r., Nr XXXI/447/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. oraz Nr XXXIV/489/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.) załącznik otrzymuje brzmienie jak  
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany do zawartej umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów z Wnioskodawcą wymienionym w poz. 8 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Gminą Miasta Chełmża, w zakresie wydłużenia okresu realizacji zadania do dwóch lat budżetowych.

2. Omówienie podstawy prawnej:

1) art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) stanowi, że do zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy, należy dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;

2) § 9 ust. 2b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937) wskazuje, że zawarcie umów na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy wymaga zgody sejmiku województwa w postaci uchwały.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Projekt uchwały nie podlega konsultacjom/uzgodnieniom.

4. Uzasadnienie merytoryczne

Uchwałą Nr 10/379/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2021, Wnioskodawcy wymienionemu w poz. 8 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Gminie Miasta Chełmża, przyznano dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące budowy sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5.

Z powodu opóźnienie wykonania robót budowlanych ze strony generalnego wykonawcy, a tym samym przedłużających się kolejnych częściowych odbiorów prac budowlanych, Wnioskodawca w obawie o niezrealizowanie w roku bieżącym całkowitego zakresu rzeczowego inwestycji, której zakończenie zaplanowano na dzień 30 października 2021 r., zwrócił się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji zadania do dwóch lat budżetowych. Wydłużenie okresu realizacji umowy do dwóch lat budżetowych pozwoli na zmniejszenie ryzyka niewykonania zaplanowanych robót budowlanych w ustalonym wcześniej terminie oraz zapewni wykonanie całej inwestycji.

W przypadku Gminy Miasta Chełmża, dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 1.000.000,00 zł wydatkowane zostanie w całości w roku 2021. Drugi etap zadania przewidziany na rok 2022 finansowany będzie wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wymieniony w poz. 6 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Fundacja „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie, ze względu na panującą pandemię Covid-19 oraz zmiany gospodarcze przekładające się na znaczny wzrost cen, usług i materiałów budowlanych, zrezygnował z przyznanego dofinansowania i odstąpił od zawarcia umowy na dofinasowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji w związku z  potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów 
ze środków PFRON.

W przypadku pozostałych wnioskodawców wymienionych w załączniku do uchwały nie następują żadne zmiany.

5. Ocena skutków regulacji

Podjęcie niniejszej uchwały spowoduje konieczność zmiany uchwały Nr 10/379/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2021 oraz uchwały Nr 19/725/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2021, które będą realizowane w latach 2020-2022, (z późn. zm. ).