## U Z A S A D N I E N I E

- Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.)  sejmik województwa podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Natomiast zgodnie z  art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków.

- Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Nie dotyczy.

- Uzasadnienie merytoryczne:

Umieszczenie w załączniku do uchwały wydatków, które nie wygasają z końcem 
2021 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych 
w 2021 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.

W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2021 r., z terminem realizacji do 31 maja 2022 r., na zadania wymienione poniżej.

- Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych:

- „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” łącznie w kwocie 6.541.654,06 zł, z tego na realizację następujących zadań:

- pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Więcbork-Nakło nad Notecią-Wągrowiec-Rogoźno, m. Tuchola od km 0+680 do km 1+670, dł. 0,990 km” w kwocie 2.432.119,02 zł.

W dniu 14 września 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania, w której określono wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 2.333.480,32 zł.

Aneksem Nr 2 z dnia 10 grudnia  2021 r. do w/w umowy zwiększono wynagrodzenie do kwoty 2.432.119,02 zł.

W związku z koniecznością wykonania robót zamiennych, zwiększających i dodatkowych, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 2.432.119,02 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- pn. „Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal, odc. Błenna-gr. woj. od km 25+862 do km 28+898, dł. 3,036 km, odc. I od km 25+862 do km 27+862, dł. 2,000 km” w kwocie 4.109.535,04 zł.

W dniu 17 września 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych.

W dniu 22 października 2021 r. oraz w dniu 25 listopada 2021 r. zawarte zostały umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal, odc. Błenna-gr. woj. od km 25+862 do km 28+898, dł. 3,036 km, odc. I od km 25+862 do km 27+862, dł. 2,000 km” – zamówienie powtarzające się.

W związku z problemami w dostępności materiałów budowlanych, pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót bitumicznych oraz koniecznością realizacji robót powtarzających się dotyczących zjazdów do posesji, na pola oraz do rowów, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 4.109.535,04 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” w kwocie 2.427.446,27 zł na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie, odc. Kawęcin-Plewno od km 56+838 do km 59+679, dł. 2,841 km, odc. I od km 56+838 do km 58+787, dł. 1,949 km”.

W dniu 5 października 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania.

W związku z późnym terminem podpisania  umowy, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 2.427.446,27 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Drogowa Inicjatywa Samorządowa” w kwocie 253.643,62 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski od km 15+715 do km 16+586”.

W dniu 20 lipca 2021 r. zawarte zostały umowy:

- na wykonanie robót budowlanych,

- na świadczenie usługi sprawowania nadzoru branży wodno-kanalizacyjnej nad realizacją w/w zadania.

W związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu, wystąpieniem kolizji przepustów z przebiegiem chodnika oraz problemami kadrowymi związanymi z sytuacją epidemiczną w kraju, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 253.643,62 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Modernizacja dróg” w łącznej kwocie 2.741.788,82 zł, z tego na realizację następujących zadań:

- pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń-Dobrzejewice w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce” w kwocie 1.173.734,12 zł.

Na wykonanie robót budowlanych zawarte zostały 2 umowy z wykonawcą:

- w dniu 9 sierpnia 2021 r.,

- w dniu 29 listopada 2021 r.

W związku z koniecznością realizacji dodatkowego pakietu robót polegających m.in. na przebudowie dodatkowego przepustu w km 13+405 z uwagi na jego zły stan techniczny oraz wydłużeniu przebudowywanego odcinka od km 12+885 do km 13+010 o 125 m, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.173.734,12 zł.

- pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 646 Turzno-Brzeźno od km 0+000 do km 0+555 oraz od km 0+790 do km 1+370, dł. 1,135 km” w kwocie 1.396.469,70 zł.

W dniu 10 września 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych (zamówienia powtarzające się). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na kwotę 1.210.812 zł. Aneksem Nr 1 z dnia 1 grudnia 2021 r. do w/w umowy zmieniona została wartość wynagrodzenia na kwotę 1.323.448,43 zł.

W dniu 29  listopada 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone zostało na kwotę 73.021,27 zł.

W związku z koniecznością realizacji robót powtarzających się i robót dodatkowych, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.396.469,70 zł,

- pn. „Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” w kwocie 46.125 zł.

W dniu 16 października 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – branża sanitarna, kanalizacyjna, deszczowa i wodociągowa.

W związku z przedłużającym się procesem opracowywania dokumentacji projektowej (konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń wodno-prawnych), do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 46.125 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje” w kwocie 100.860 zł.

W dniu 28 czerwca 2021 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje.

Opóźnienie w kompletowaniu materiałów do wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach spowodowało wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 100.860 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno” w kwocie 24.600 zł.

W dniu 23 września 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą.

W związku z przedłużającym się terminem projektowania związanego m.in. z aktualizacją mapy do celów projektowych, opracowaniem projektów podziału nieruchomości oraz złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 24.600 zł.

- „Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" w kwocie 6.488.25 zł.

W dniu 18 listopada 2013 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Aneksy do w/w umowy zmieniały termin wykonania opracowania.

W związku z tym, iż trwa rozpatrywanie wniesionego odwołania od wydanej decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, do końca 2021 r. niewydatkowana zostanie kwota 6.488,25 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km” w kwocie 4.000.000 zł.

W dniu 6 września 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.

W związku z brakiem dostępności części materiałów budowlanych, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 4.000.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO” w łącznej kwocie 12.003.130,17 zł.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z przygotowaniem i weryfikacją pełnych dokumentacji niezbędnych do sporządzenia protokołów konieczności na roboty dodatkowe i uzupełniające nie ma możliwości wydatkowania do końca 2021 r. planowanych wydatków na realizację następujących zadań:

- pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa” w kwocie 2.387.502,34 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 12 sierpnia 2020 r., umowa z wykonawca z dnia 
2 października 2020 r. wraz z aneksami do powyższych umów. Ponadto wybrano wykonawcę w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie powtarzających się robót budowlanych wynikających z zatwierdzonych protokołów konieczności).

- pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117” w kwocie 8.135.742,49 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2019 r. wraz z aneksami do powyższej umowy, umowa z wykonawca z dnia 1 czerwca 2021 r. wraz z aneksami do powyższej umowy).

- pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146” w kwocie 214.649,06 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 10 stycznia 2020 r. wraz z aneksami do powyższej umowy, umowa z wykonawcą z dnia 6 listopada 2020 r., umowa z wykonawcą z dnia 19 stycznia 2021 r.).

- pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” w kwocie 1.265.236,28 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 26 października 2020 r. wraz z aneksami do powyższej umowy, umowa z wykonawcą z dnia 23 grudnia 2020 r. wraz z aneksami do powyższej umowy).

- „Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego” w kwocie 154.426,50 zł.

W dniu 6 listopada 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji (powtórne postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z powodu zmiany wariantu przebiegu obwodnicy), do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 154.426,50 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 
2021 r.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo” w kwocie 4.000.000 zł.

W dniu 6 września 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych, w której określone zostało wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 6.798.228,57 zł. Aneksem Nr 1 z dnia 30 listopada 2021 r. do w/w umowy zmieniona została wielkość wynagrodzenia na kwotę 6.828.482,88 zł.

W związku z opóźnieniem w dostawie materiału (siatki wzmacniającej) oraz koniecznością wykonania prac dodatkowych (wymiana konstrukcji nawierzchni jako wynik stwierdzonej utraty nośności istniejącej nawierzchni), do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 4.000.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216” w kwocie 105.717 zł.

W dniu 15 maja 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej – Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216”. Wynagrodzenie za wykonanie aktualizacji dokumentacji określone zostało na kwotę 96.000 zł. Aneksem Nr 1 z dnia 19 sierpnia 2021 r. do w/w umowy zmieniona została wartość wynagrodzenia na kwotę 105.717 zł.

Wykonawca zadania złożył do Urzędu Miasta Barcina raport środowiskowy celem akceptacji, który przesłany został do zaopiniowania stronom postępowania. Jedna ze stron nie udzieliła odpowiedzi w terminie 30 dni i zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego poinformowała o wydłużeniu terminu o kolejne 30 dni. Z uwagi na konieczność wykonania zadania zgodnie z decyzją środowiskową, przewidywany termin zakończenia prac określony został na I kwartał 2022 r.

W związku z powyższym do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 105.717 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek” w kwocie 3.500.000 zł.

W dniu 1 października 2021 r. zawarta została umowa na świadczenie usługi sprawowania nadzoru branży telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej nad realizacją powyższego zadania.

W dniu 12 października 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych.

W dniu 15 października 2021 r. zawarta została umowa na nadzór autorski nad robotami budowlanymi wykonywanymi według opracowanej aktualizacji dokumentacji projektowej dla powyższego zadania.

W wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych możliwe jest prowadzenie wyłącznie robót przygotowawczych. W związku z powyższym do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 3.500.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Roboty dodatkowe i uzupełniające – ścieżki rowerowe” w łącznej kwocie 403.634,71 zł z tego na realizację następujących zadań:

- pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554” w kwocie 250.605,90 zł.

W dniu 7 października 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie zadania „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu  Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554” – zamówienie powtarzające się związane z dodatkową wycinką drzew, zwiększoną ilością odhumusowania, nasypów, wymianą gruntów, wykonaniem przepustów pod zjazdami.

W związku z późnym terminem podpisania umowy na zamówienie powtarzające się, do końca 2021 r. nie ma możliwości wydatkowania kwoty 250.605,90 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273” w kwocie 153.028,81 zł.

W dniu 18 czerwca 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie zadania „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273” – zamówienie powtarzające się związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego (wymiana gruntów).

W dniu 15 października 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie zadania „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273” – zamówienie powtarzające się związane z dodatkowymi robotami teletechnicznymi oraz elektrycznymi, robotami ziemnymi branży sanitarnej, zwiększoną ilością odhumusowania oraz nasypów.

W związku z późnym terminem podpisania umowy na zamówienia powtarzające się, do końca 2021 r. nie ma możliwości wydatkowania kwoty 153.028,81 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Zakup karetki transportowej” w kwocie 379.726,74 zł.

W dniu 15 grudnia 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na dostawę karetki transportowej dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr 
J. Bednarza w Świeciu.

W związku z późnym terminem podpisania umowy, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 379.726,74 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „WOTUiW w Toruniu - Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233” w kwocie 245.000 zł.

W dniu 13 października 2021 r zawarta została umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i remont w budynku głównym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej w Toruniu.

W związku z trudnościami w dostępności materiałów budowlanych spełniających przewidziane przepisami wymogi w zakresie niepalności oraz w odniesieniu do przewidywanych obciążeń statycznych, do końca 2021 r. nie ma możliwości wydatkowania kwoty 245.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „K-PSOSW w Toruniu – Inwestycje” w kwocie 30.123 zł.

W dniu 12 lipca 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót elektroinstalacyjnych (system antywłamaniowy, zestaw interkomu – portiernia w budynku szkoły, montaż kontroli dostępu na drzwiach zewnętrznych przy wejściu do budynku przedszkola, domofon cyfrowy IP + sterowanie z portierni + kontrola dostępu w budynku szkoły, instalacja domofonów – budynek internatu).

Aneksem Nr 1 do w/w umowy wydłużono termin wykonania instalacji domofonów – budynek internatu do dnia 30 grudnia 2021 r.

W związku z tym, iż zgodnie z umową wykonawca wystawia fakturę z 30-dniowym terminem płatności, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 30.123 zł za wykonanie instalacji domofonów w budynku internatu, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Zakup wyposażenia nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków 
K-PSOSW w Toruniu” w kwocie 320.083 zł.

W grudniu 2021 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na dostawę mebli biurowych i kuchennych wraz z montażem dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.

W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy nie ma możliwości wydatkowania do końca 2021 r. kwoty 320.083 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku” w kwocie 1.727.822 zł.

W dniu 7 listopada 2019 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych.

W dniu 28 listopada 2019 r. zawarta została umowa na nadzór nad wykonaniem robót budowlanych.

W wyniku konieczności sporządzenia zamiennego projektu budowlanego oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie odtworzenia historycznych tarasów w miejscowości istniejącej oranżerii, wystąpienia robót dodatkowych oraz wprowadzenia stanu epidemii nie było możliwości wykonać wszystkich zaplanowanych na 2021 r. robót budowlanych. Ponadto koszty nadzoru inwestorskiego ponoszone są proporcjonalnie do wykonanych prac budowlanych.

W związku z powyższym do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.727.822 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” w kwocie 65.590 zł.

W dniu 14 grudnia 2021 r. zawarte zostały umowy z wykonawcami na zadania w zakresie audiodeskrypcji, tj.:

- wykonanie kompletnego systemu pętli indukcyjnej do Sali Teatralnej, systemu pętli indukcyjnej oraz dostawę kompletnego systemu audiodeskrypcji,

- wykonanie skryptów audiodeskrypcji,

- wykonanie ulotek na plastiku w języku Braille’a, tabliczek informacyjnych do pomieszczeń z dodatkowym nadrukiem w języku Braille’a,

- nagranie audiodeskrypcji.

W związku z późnym terminem podpisania umów z wykonawcami, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 65.590 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji”  w kwocie 14.878,76 zł.

W dniu 4 stycznia 2021 r. zawarta została umowa na świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych w zakresie przygotowania inwestycji – remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zawarta została umowa na usługi doradcze w zakresie akustyki, elektroakustyki, ochrony dźwiękowej oraz technologii scenicznej polegające na sprawowaniu nadzoru nad pracami projektowymi związanymi z realizacją wielobranżowego projektu remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej im. Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, w tym bieżącą i końcową weryfikację dokumentacji projektowej w ramach następujących branż: akustyka wnętrz, ochrona przeciwdźwiękowa, mechanika sceniczna, oświetlenie sceniczne, elektroakustyka, technika multimedialna.

W dniu 11 października 2021 r. zawarta została umowa na świadczenie usług prawnych.

W ramach zawartych umów wykonawcy zobowiązani są do miesięcznego raportowania wykonanych usług oraz wystawiania faktur za miesiąc poprzedni. Za usługi świadczone w grudniu 2021 r. faktury wystawione zostaną w pierwszych dniach stycznia  2022 r.

W związku z powyższym do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 14.878,76 zł (nadzór akustyczny kwota 8.323,56 zł, świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych kwota 4.500 zł, świadczenie usług prawnych kwota 2.055,20 zł), którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu” w kwocie 154.936 zł.

W grudniu 2021 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na dostawę i instalację systemu telewizji przemysłowej IP oraz serwera dla instytucji kultury Pałac Lubostroń.

W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowania kwota 154.936 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy” w kwocie 35.949,52 zł.

W dniu 21 października 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku położonym w Bydgoszczy przy ul. Kościeleckich 6, polegających na usunięciu przyczyn powstawania zawilgocenia ścian i posadzek piwnicy.

W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 35.949,52 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu” w kwocie 71.534 zł.

W dniu 7 czerwca 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie zadania „Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu”.

W dniu 10 czerwca 2021 r. zawarta została umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad całością robót instalacyjnych i budowlanych przy realizacji powyższego zadania.

W dniu 5 lipca 2021 r. zawarta została umowa na sprawowanie nadzoru archeologicznego.

W grudniu 2021 r. wykonawca miał podłączyć nową instalację zasilania hydrantów do wodociągów miejskich. W związku ze stwierdzoną w trakcie prac ziemnych niezgodnością przebiegu trasy sieci wodociągowej pomiędzy projektem budowlanym oraz informacjami uzyskanymi od Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. a rzeczywistą lokalizacją niezbędna jest zmiana projektu i wykonawstwa.

W związku z powyższym do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 71.534 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi 
z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)

Do wydatków niewygasających ujęto wyłącznie środki własne Samorządu Województwa przewidziane jako wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych:

- „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”, RPO Działanie 3.4 w kwocie 503.000 zł.

W dniu 21 września 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”.

W dniu 15 marca 2021 r. zawarta została umowa na sprawowanie nadzorów branżowych.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju (braki kadrowe), warunkami atmosferycznymi (mroźna zima 2020/2021) uniemożliwiającymi wykonanie części prac, wystąpieniem robót dodatkowych i uzupełniających, koniecznością wykonania dodatkowego projektu na rozwiązanie kolizji gazowych wraz z nowymi pozwoleniami i decyzjami, brakiem możliwości prowadzenia prac związanych z przebudową kolizji gazowych w okresie grzewczym, wystąpieniem dodatkowych kolizji energetycznych, teletechnicznych i mostowych, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 503.000 zł, którą ujmuje  się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawsko-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych” - RPO 2014-2020, Działanie 3.4 w kwocie 106.373,63 zł.

W dniu 1 czerwca 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju (braki kadrowe) oraz wystąpieniem robót dodatkowych i uzupełniających powodujących opóźnienia realizacji zadania w części dotyczącej budowy ciągów pieszo-rowerowych, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 106.373,63 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554”, RPO Działanie 3.5.2 w kwocie 446.949,97 zł.

W dniu 7 października 2020 r. zawarte zostały umowy z wykonawcami na:

- realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554”,

- nadzory branżowe.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju (braki kadrowe), warunkami atmosferycznymi (mroźna zima 2020/2021) uniemożliwiającymi wykonanie części prac, wystąpieniem robót dodatkowych i uzupełniających, dodatkowych kolizji energetycznych, teletechnicznych, gazowych i mostowych, koniecznością wykonania dodatkowego projektu uwzględniającego zmianę przebiegu drogi rowerowej oraz brakiem ostatecznej decyzji ZRID. do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 446.949,97 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa”, RPO Działanie 5.1 w kwocie 331.493 zł.

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa dla części 1 Etap 1 od km 1+500 do km 12+500”.

W dniu 2 października 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na zadanie pn. „Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa dla części 2 – Etap II od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień)”.

W związku z trudnościami zgromadzenia przez wykonawcę pełnej dokumentacji odbiorowej umożliwiającej wystawienie faktury za roboty budowlane, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 331.493 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117” - RPO 2014-2020, Działanie 5.1 w kwocie 3.579.854,65 zł.

W dniu 1 czerwca 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju (braki kadrowe)uniemożliwiającymi wykonanie części prac oraz wystąpieniem robót dodatkowych i uzupełniających, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 3.579.854,65 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec” - RPO 2014-2020, Działanie 5.1 w kwocie 51.212 zł.

W dniu 5 października 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na roboty drogowe i usługi inżynierskie w zakresie projektowania.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z wydaniem decyzji ZRID, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 51.212 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280” - RPO 2014-2020, Działanie 5.1 w kwocie 37.860 zł.

W dniu 2 października 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na roboty drogowe i usługi inżynierskie w zakresie projektowania.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z wydaniem decyzji ZRID,  do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 37.860 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, RPO Działanie 5.1 w kwocie 1.275.966,47 zł.

W dniu 23 grudnia 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na roboty budowlane przebudowę/rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 do drogi wojewódzkiej nr 349 wraz z budową przyczółków promowych”.

W dniu 24 lutego 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na pełnienie nadzorów branżowych.

W związku z trudnościami zgromadzenia przez wykonawcę pełnej dokumentacji odbiorowej umożliwiającej wystawienie faktury za roboty budowlane,  do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.275.966,47 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”, RPO 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2 w kwocie 
3.046.450,85 zł.

W dniu 28 lutego 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu, w tym przebudowy sieci, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu.

W dniu 4 marca 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na kompleksowy nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi.

W związku z brakiem/absencją pracowników spowodowaną sytuacją epidemiczną oraz wydłużeniem terminów oczekiwania na dostawy materiałów, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 3.046.450,85 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku”, RPO Działanie 4.4 w kwocie 20.159,17 zł.

Zadanie dotyczy realizacji wspólnego projektu partnerskiego dotyczącego 150 zadań realizowanych z partnerami wybranymi w drodze upublicznionego naboru, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie zakłada dofinansowanie 150 zadań ze środków województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie 1% oraz ze środków EFRR i budżetu państwa łącznie na poziomie 69%.

Projekt otrzymał dofinansowanie uchwałą Nr 34/1488/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r.

Wydatki na realizację projektu muszą być wydatkowane zgodnie z wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020. 
W związku z powyższym część wniosków poddana zostanie weryfikacji co do kwoty kwalifikowalnej. Do końca roku nie jest możliwe wypłacenie środków stanowiących 1% wartości dofinansowania dla 13 zadań. W związku z powyższym w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. ujęta została kwota 20.159,17 zł.

- „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIŚ, Działanie 8.1” w kwocie 3.831.814,02 zł.

W dniu 25 stycznia 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy 
ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej.

W związku z przedłużającym się procesem realizacji robót budowlanych, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 3.831.814,02 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- Ocena skutków regulacji:

Środki w łącznej kwocie 52.414.706,18 zł przekazane zostaną na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających z możliwością ich wykorzystania w terminie do dnia 31 maja 2022  r.

Wszystkie kwoty ujęte w wydatkach niewygasających finansowane są ze środków własnych województwa.