Druk nr 107/22 			Projekt Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 17 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR    /      /22

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia ……………….. 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812), § 9 ust. 2b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 937), uchwala się, co następuje:

- W uchwale Nr XLIV/588/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zmienionej uchwałą Nr XLV/609/22 z dnia 27 maja 2022 r., załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały

- Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany do zawartej umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów z Wnioskodawcą wymienionym 
w poz. 6 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Fundacją WERWA, w zakresie wydłużenia okresu realizacji zadania do dwóch lat budżetowych.

2. Omówienie podstawy prawnej:

1) w myśl art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2094),  do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa;

2) art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), stanowi, że do zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy, należy dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;

3) § 9 ust. 2b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 937) wskazuje, że zawarcie umów na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy wymaga zgody sejmiku województwa w postaci uchwały.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Projekt uchwały nie podlega konsultacjom/uzgodnieniom.

4. Uzasadnienie merytoryczne.

Uchwałą Nr 9/298/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
9 marca 2022 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2021 ( z późn. zm.), Wnioskodawcy wymienionemu w poz. 6 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Fundacji WERWA, przyznano dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 1.683.435,00 zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące budowy żłobka integracyjnego w miejscowości Rogowo z funkcją rehabilitacyjną.

Z powodu napotkanych opóźnień związanych z długim oczekiwaniem na materiały budowlane, w tym zakup urządzenia dźwigowego, którego dostawę i montaż przewidziano dopiero na 15.01.2023 r., Wnioskodawca w obawie o niezrealizowanie w roku bieżącym całkowitego zakresu rzeczowego inwestycji, której zakończenie zaplanowano na dzień 30 listopada 2022 r., pismem z dnia 7 listopada 2022 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji zadania do dwóch lat budżetowych. Wydłużenie okresu realizacji umowy do dwóch lat budżetowych pozwoli na zmniejszenie ryzyka niewykonania zaplanowanych robót budowlanych w ustalonym wcześniej terminie oraz zapewni wykonanie całej inwestycji.

W przypadku Fundacji WERWA, dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 1.683.435,00 zł wydatkowane zostanie w całości w roku 2022. Drugi etap zadania przewidziany na rok 2023 finansowany będzie wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wymieniony w poz. 5 załącznika do niniejszej uchwały tj. Powiat Tucholski, ze względu na zmiany gospodarcze przekładające się na znaczny wzrost cen, usług i materiałów budowlanych, zrezygnował z przyznanego dofinansowania i odstąpił od zawarcia umowy na dofinansowanie ze środków PFRON.

W przypadku pozostałych wnioskodawców wymienionych w poz. 1-4 załącznika 
do uchwały nie następują żadne zmiany.

5. Ocena skutków regulacji

Podjęcie niniejszej uchwały spowoduje konieczność zmiany uchwały Nr 9/298/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2022 (z późn. zm.) oraz uchwały Nr 18/699/22 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dni 11 maja 2022 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2022, które będą realizowane w latach 2022-2023. (z późn. zm.)