Załącznik do uchwały Nr……………………..….

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia ………..……………………..…..…………..

ANEKS Nr 1

do Porozumienia Nr IF-III-T.041.115.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu

zawarty w dniu ……………………………..   2018 roku w Toruniu pomiędzy:

Miastem Inowrocław, reprezentowanym przez:

Pana Ryszarda Brejzę – Prezydenta Miasta Inowrocławia,

zwanym dalej Liderem Projektu

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Inowrocławia,

a

Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w osobach:

Pana Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Pana Dariusza Kurzawy – Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

zwanym dalej Partnerem Projektu.

przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa

Działając na podstawie art. 8 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 
oraz art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), a także zgodnie z § 8 Porozumieniu Nr IF-III-T.041.115.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

W Porozumieniu Nr IF-III-T.041.115.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Strony przewidują wykonanie zadania do dnia 31 sierpnia 2019 r.”

§ 2

Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks do Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4

Aneks do Porozumienia sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Lider Projektu i dwa egzemplarze Partner Projektu.

WOJEWÓDZTWO					            	   MIASTO

KUJAWSKO-POMORSKIE					        INOWROCŁAW